Data: 10/04/2022

Participantes presentes:

Alex, Gabriel da Silva, Vinicius Roman, Tiago e Paulo Enrique.

Participantes ausentes: Marcos Henrique

Assuntos discutidos e principais decisões:

Foi definido que criacao da diagrama de solucao, apresentamos as modelagens logicas e discutimos ideias para o mesmo e tambem ideas para o futuro do projeto, refinamento do backlog, removemos tabelas que não estavam sendo relevantes, implementamos uma novo padrao de modelo de gestao, apresentacao de uma nova versao da pagina inicial e subir o projeto no Github, adicionar todos os membros no repositorio.

Levantamos a dúvida:   
 Como iremos adaptar a pagina inicial que já tinha com a nova, a implementacao de uma tabela para um segundo usuario ter acesso ao dashboard de outro usuario e mudanca nos dias de reuniao, não fazer mais a reuniao nos domingos devido a dificuldade de alguns membros em conseguir participar.

Plano de Ação – para a próxima semana:

O que fazer  
 Tela de cadastro (prototipo/site)

Dashboard (prototipo/site)

Finalizacao da documentacao

Projeto no Github

Inserir os dados nas tabelas

Tela de login (site)

Prazo de Entrega: 16/04/2022

Quem?

Item A – Gabriel da Silva/Marcos Henrique/Alex da Silva

Item B – Gabriel da Silva/Marcos Henrique

Item C – Vincius Roman(a frente) e restante do grupo

Item D – Gabriel da Silva.

Item E – Paulo Enrique

Item F - Tiago